Termo de Abertura do Projeto

CARONA UNIVERSITÁRIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor(es)** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 15/04/2017 | Breno Fernandes  Thiago Pereira | Preenchimento do plano |
| 1.1 | 24/04/2017 | Breno Fernandes | Alteração da estrutura e proposito do documento. |

Samaria

1 [Situação atual e objetivo do projeto](#h.pmiurbchruok)

2 [Critérios de sucesso do projeto](#h.2zreb8rspwet)

3 [Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas](#h.o1a2l7cj2v2o)

4 [Marcos](#h.7k13yf9wwowv)

5 [Partes interessadas do projeto](#h.w6jp0kzftygz)

6 [Restrições](#h.cr75idyhr3lw)

7 [Premissas](#h.sjnmzhl1z9xv)

8 [Riscos](#h.hr819v31ucc3)

[9 Aprovação](#h.6wpzolay0u8x)

# Situação atual e objetivo do projeto

O projeto se encontra em fase de planejamento.

Este projeto, tem como objetivo principal a entrega de toda documentação, especificação e restrições para a construção do projeto Carona Universitaria.

A entrega final do projeto conterá os documentos e especificações de:

* Gerencia de Projeto
* Requisitos
* Arquitetura
* Configuração
* Testes

# Critérios de sucesso do projeto

O projeto será considerado bem sucedido caso os seguintes atributos tenham sido alcançados:

* Entregar um produto que atenda a todos os requisitos elicitados;
* Seguir datas previstas no cronograma;
* Não extrapolar o esforço estimado para cada área;
* Executar todas as atividades previstas para o projeto;

# Estrutura Analítica do Projeto – Principais entregas

Projeto

- Declaração de Trabalho

- Termo de Abertura

- WBS

- Plano de Projeto

Requisitos

- Especificação de Requisitos

- Prototipos de Tela

Arquitetura

- Especificação Arquitetural

- Diagrama de Caso de Uso

- Diagrama de Componentes

Configuração

- Plano de Configuração

Teste

- Plano de Teste

# Marcos

Os Marcos e pontos de controle para o projeto foram estabelecidos e podem ser visualizados no documento Plano Geral do Projeto.

# Partes interessadas do projeto

A tabela abaixo relaciona as principais partes interessadas do projeto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Funções** | **Interesse Principal** |
| Federson | Feedback e orientação do projeto | Entrega final do projeto com qualidade e o devido aprendizado por parte dos outros interessados. |
| Breno Fernandes Daniel de Carvalho | Todas dentro do projeto | Executar e garantir o andamento correto do projeto. |
| Thiago Pereira Barbosa | Todas dentro do projeto | Executar e garantir o andamento correto do projeto. |

# Restrições

Foram levantadas algumas restrições para o projeto, tais como:

* O prazo de entrega final é inflexivel;
* Alterar a composição da equipe durante a execução do projeto.

# Premissas

As premissas do projeto, isto é, as considerações verdadeiras para fins de planejamento do projeto são:

* O comprometimento individual dos integrantes do projeto deve ser entre duas a três horas diariamente;
* Todos os membros das equipes participarão das reuniões do projeto e proverão informações verdadeiras sobre o andamento deste.
* Os envolvidos nas atividades do projeto tem conhecimento sobre as tarefas para a realização destas.

# Riscos

**Atraso na Entrega** - O atraso da entrega pode comprometer todo o cronograma previamente estipulado.

**Desistência de Algum Membro do Projeto** - Caso algum membro desista os outros devem dividir o que o desistente iria fazer, e replanejar as horas dedicada.

**Resultado Desaprovado pelo PO** - Caso o PO desaprove o resultado da sprint, todo o projeto deve ser replanejado, incluindo datas.

**Equipe Inexperiente** - Por ser uma equipe nova, a inexperiência irá alocar mais tempo para aprendizado.

**Documentação Atrasada** - Se a documentação do projeto atrasar, não será possível prosseguir com outras áreas.

**Impossibilidade de Reunião** - Algum membro pode não estar disponível para qualquer das reuniões.

**Quantidade Alta de Defeitos** - Os defeitos no software a serem entregue pode ser grande, comprometendo a entrega.

**Não Cumprimento de Tarefas** - Algum membro pode não cumprir o que for alocado para o mesmo realizar.

# 9 Aprovação

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura dos interessados

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura dos interessados

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Product Owner